2019年北仑区住建局重点工作“争先创优”

立功竞赛活动实施方案

一、总体目标

贯彻落实省市区委重要会议精神，认真学习区委八届六次全会精神，围绕市委“六争攻坚、三年攀高”决策部署，以创新抓落实，以项目促提升，严要求推进行动落实，在全区深入开展“争先创优”立功竞赛活动，打造环境更加友好、品质更具内涵的国际化滨海秀美之城，实现2019年居住环境大变样的目标。

二、竞赛内容

（一）居住环境提升

1.老旧小区改造建设

2019年启动大港新村、北电小区、长江花园等29个老旧小区进行改造，面积约29万平方米；完成22个老旧小区改造约11万平方米。

2.老旧小区环境整治及微改造

强势推进“执法进小区”，开展车棚车库违法使用清理整治，以及“治五乱”、“促五修”、“查五违”、“建五制”等专项行动。启动38个老旧小区环境整治及设施设备微改造，面积约230.64万平方米。至2019年底全区建成“属地负责、部门协同，职责明确、监管有力，共商共建、共治共享”的长效治理机制，实现老旧住宅小区环境再提升。

3.小城镇综合整治

以乡村振兴战略实施为契机，坚持镇村联创、部门联动，持续推进我区小城镇环境综合整治。柴桥街道6月底通过省考核验收。戚家山街道、郭巨街道、小港街道年底通过省复查。全区6个创建街道进一步落实长效管理工作。

4.美丽乡村创建

完成大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民市级美丽乡村示范村建创建。

- 打造对青年友好的居住配套体系

制定出台北仑区青年公寓建设管理实施细则，开展青年购房需求情况排摸，编制青年公寓实施五年计划。2019年完成1000个青年公寓购房资格发放。

（三）城中村改造

启动全区5个街道21个城中村项目，计划2019年完成城中村拆除重建1100户，面积约26万平方米；完成城中村综合整治650户，面积约13万平方米；完成安置490 户，安置建筑面积约10万平方米。

三、组织领导

（一）居住环境提升由区住建局牵头，区综合行政执法局、农业农村局、房屋征收办公室、财政局、自然资源和规划分局、商务局、发改局及相关街道等配合，制定各项任务的年度目标、季度目标和实施方案，量化竞赛指标，使每项任务落实到部门、落实到人。

（二）打造对青年友好的居住配套体系由区住建局牵头，区财政局、自然资源和规划分局、人社局、住房保障中心及大数据发展管理中心等单位配合，制定各项任务的年度目标、季度目标和实施方案，量化竞赛指标，使每项任务落实到部门、落实到人。

（三）城中村改造由区住建局牵头，发改局、自然资源和规划分局、房屋征收办公室、财政局、各街道等单位配合，根据2019年区征地拆迁计划有序推进。

四、竞赛方式

（一）考核方式

每季度开展“争先创优”立功竞赛排名，详见项目任务计划表。

（二）奖惩方法

通过简报和督查通报对开展情况和成效进行督查，其中，老旧小区改造整治立功竞赛工作每季度通报一次，老旧小区环境整治及微提升立功竞赛工作每季度通报一次。

对于在活动中表现突出、绩效明显的单位和个人，在年底进行评先评优，表彰表扬。

附件：1.居住环境提升项目任务计划表

2.打造对青年友好的居住配套体系任务计划表

3.城中村改造任务计划表

附件1

居住环境提升项目任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 2019年建设计划 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全年建设目标 | 一季度末形象进度 | 二季度末形象进度 | 三季度末形象进度 | 四季度末形象进度 |  |
| 1 | 老旧小区改造建设 | 7个街道29个项目开工，面积约29万平方米，其中22个项目完工，面积约11万平方米。 | 居民意见征求汇总。 | 新碶街道长江花园、高凤新村、大港新村、北电小区、华山小区一期、杜鹃小区、戚家山街道蔚斗新村新堰头、柴桥街道万景小区及郭巨街道零星老旧住宅等9个项目进行改造方案设计；大碶街道广电站、电管站、羊毛衫厂楼、人民北路32号、坝头路322号、东街商住楼59号、东街商住楼92号、东街商住楼12号、东街商住楼25号、小港街道前进路230幢、振兴西路128幢、前进路236幢、前进路246幢、前进路252幢、前进路268幢、前进路282幢、前进路300幢A、前进路300幢B、霞浦街道镇东新村及干部楼、柴桥街道芦江新村等20个项目完成改造方案设计。 | 29个项目全部完成改造方案设计；新碶街道长江花园、高凤新村、大碶街道广电站、电管站、羊毛衫厂楼、人民北路32号、坝头路322号、东街商住楼59号、东街商住楼92号、东街商住楼12号、东街商住楼25号、小港街道前进路230幢、振兴西路128幢、前进路236幢、前进路246幢、前进路252幢、前进路268幢、前进路282幢、前进路300幢A、前进路300幢B、霞浦街道镇东新村及干部楼、柴桥街道芦江新村等22个项目开工，面积约11万平方米。 | 该季度新增开工7个项目（新碶街道大港新村、北电小区、华山小区一期、杜鹃小区、戚家山街道蔚斗新村新堰头、柴桥街道万景小区及郭巨街道零星老旧住宅），面积约18万平方米，2020年续建。7个街道29个项目全部开工，面积约30万平方米；三季度开工的22个项目已完工，面积约11万平方米。 | 发改局、评审中心、新碶街道、大碶街道、小港街道、霞浦街道、柴桥街道、戚家山街道、郭巨街道 |
| 2 | 老旧小区环境整治及微改造 | 8个街道38个项目完工，面积约230.64万平方米。 | 居民意见征求汇总；新碶街道海天园、城市绿洲、银星苑、高峰一期、二期、京华茗苑、芙蓉家园、花香维也纳、牡丹小区、新世纪花园、国贸花园、华夏小区、北极星村、北仑新村、三峰公寓、华山一、二期、福泉公寓、邮电公寓、新艳二期、凤凰家园、泰河康园、滨海锦苑、进港路、银杏小区、东河塘路小区、背街小巷、星阳新村、水利局宿舍、碧桂苑及霞浦街道天兴嘉园等17个项目开工，面积约90.4万平方米。 | 新增开工项目18个（新碶街道恒阳东区、西区、松花江小区、大碶街道甬江家园、青林嘉园、阳光丽庭、三江口小区、老医院宿舍楼、邮电局宿舍楼、新华园、中心花园、学府名苑、四季阳光、沁园坊、鸿顺家园、清水丽庭、四季华庭、高望新苑、新灵峰公寓及戚家山街道环山路阳光一期、环山路8号菜场楼上小区及环三路3号A、C、D小区、万兴公寓、万兴茗苑、霞浦街道太河公寓一期、长江新花园、太平洋花园、阳光新城小区、东泰家园及白峰街道怡峰家园C区），面积约124.97万平方米；完工项目2个（霞浦街道天兴嘉园、太河公寓一期），面积约16.3万平方米。 | 新增开工项目3个（小港街道华南境园、柴桥街道教师楼、郭巨街道东香茗园），面积约15.27万平方米；完工项目2个（大碶街道老医院宿舍楼、邮电局宿舍楼、新花园、中心花园、高望新苑、新灵峰公寓），面积约18.08万平方米。 | 8个街道38个项目全部完工，面积约230.64万平方米。 | 新碶街道、大碶街道、小港街道、霞浦街道、柴桥街道、戚家山街道、郭巨街道、白峰街道 |
| 3 | 小城镇综合整治 | 柴桥街道6月底通过省考核验收。戚家山街道、郭巨街道、小港街道年底通过省复查。全区6个创建街道进一步落实长效管理工作。 | 柴桥街道小城镇综合整治项目开工。 | 柴桥街道小城镇综合整治项目竣工，迎接省考核验收。 | 已通过验收的戚家山街道、郭巨街道、小港街道等3个街道迎接省复查。 | 春晓街道、白峰街道、戚家山街道、郭巨街道、小港街道、柴桥街道等6个创建街道进一步巩固小城镇综合整治成果。 | 柴桥街道、戚家山街道、郭巨街道、小港街道、春晓街道、白峰街道 |
| 4 | 美丽乡村示范村建设 | 完成大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民市级美丽乡村示范村建创建。 | 大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民示范村建设完成前期各项工作，项目全面开工。 | 大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民示范村建设主体项目基本完工。 | 大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民示范村建设项目全部完工，并通过区级初验。 | 完成大碶嘉溪、柴桥大溟、郭巨福民示范村建设项目市级验收工作。 | 财政局、自然资源和规划分局、大碶街道、柴桥街道、白峰街道、郭巨街道 |

注：每季度按照工作完成情况进行考核

附件2

打造对青年友好的居住配套体系任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 2019年建设目标 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全年建设目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 |  |
| 1 | 打造对青年友好的居住配套体系 | 制定出台北仑区青年公寓建设管理实施细则，开展青年购房需求情况排摸，制定青年公寓实施五年规划，2019年完成1000个青年公寓补贴资格发放。 | 研究北仑区青年公寓政策实施方案，提出青年公寓实施五年计划。 | 发布青年公寓政策有关政策文件，发布青年公寓申请APP。 | 完成青年公寓申购资格核验，完成首批补贴资格发放。 | 完成2019年共计1000个青年公寓补贴资格发放。 | 财政局、自然资源和规划分局、人社局、住房保障中心及大数据发展管理中心 |

注：每季度按照工作完成情况进行考核

附件3

城中村改造任务计划表

| 序号 | 项目名称 | 2019年建设目标 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全年建设目标 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 |  |
| 1 | 城中村改造 | 启动全区5个街道21个城中村项目，计划2019年完成城中村拆除重建1100户，面积约26万平方米；完成城中村综合整治650户，面积约13万平方米；完成安置490 户，安置建筑面积约10万平方米。 | 启动4个城中村改造项目，完成签约户数300户，6.8万平方米。 | 启动8个城中村改造项目，完成签约户数600户，13万平方米；完成综合整治210户。 | 启动21个城中村改造项目，完成签约户数900户，20万平方米；完成综合整治430户。 | 完成签约户数1100户，26万平方米，完成综合整治650户；并完成安置工作。 | 发改局、自然资源和规划分局、房屋征收办公室、财政局、各街道 |

注：每季度按照工作完成情况进行考核