# 北仑区“十四五”综合交通规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设期限 | 建设内容和规模 | 总投资 （亿元） | “十四五”投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）公路与城市道路 |  |  |  |  |  |
| 1、高速公路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 象山湾疏港高速昆亭至塘溪段 | 续建 | 2019-2023 | 双向6车道高速公路，路线长约24.3公里，其中北仑段约9公里，鄞州段约15.3公里。 | 28.5 | 18.5 |
| 2 | 六横公路大桥一期工程 （梅山互通至柴桥枢纽段） | 新建实施 | 2021-2025 | 新建高速公路10.8公里，双向6车道。 | 43.6 | 43.6 |
| 3 | 穿好高速白峰互通及 与329 国道连接线工程 | 新建实施 | 2023-2026 | 穿好高速门增设白峰出口，新建高速公路匝道。白梅线改建为一级公路，双向4车道，长约7.5公里。 | 5.5 | 5 |
| 4 | 杭甬高速复线宁波段三期工程 （威海至柴桥段） | 新建实施 | 2023-2027 | 新建高速公路26.2公里，双向6车道。 | 190 | 90 |
| 5 | 甬舟高速复线 （好思房枢纽至戚家山段） | 新建实施 | 2024-2027 | 好思房枢纽至戚家山互通段，长8.98公里，高速公路，双向6车道。 | 48 | 5 |
| 6 | 甬台温高速大碶至五乡枢纽段 改扩建工程 | 前期谋划 |  | 扩建高速公路16公里（北仑段8公里），双向8车道。 | 43 |  |
| 7 | 穿好高速新增太河路出口 | 前期谋划 |  | 高速新增开口，新增一对上下匝道和收费站。 | 1.2 |  |
| 2、国省干线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 329国道（富春江路-陈华）改建工程 | 续建 | 2019-2026 | 长13.3公里，一级公路，双向6车道。 | 26.44 | 17.63 |
| 2 | S312沿海中线北仑春晓段 （太河路-春晓大道）拓宽工程 | 续建 | 2019-2023 | 长约2公里，一级公路，双向6车道。 | 1.6 | 0.9 |
| 3 | S307骆霞线（通途路北延—算山） 拓宽工程 | 新建实施 | 2024-2027 | 长4.2公里，拓宽成双向6车道、一级公路。 | 10 | 2 |
| 4 | S307骆霞线（算山—钱塘江路） 拓宽工程 | 新建实施 | 2023-2027 | 长3.8公里，拓宽成双向6车道、一级公路。 | 9 | 3 |
| 5 | S312沿海中线北仑春晓段 （北堤互通—连接线）拓宽工程 | 前期谋划 |  | 长约10公里，一级公路，双向6车道。 | 20 |  |
| 3、县道干线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 招宝山大桥北仑连接线 | 续建 | 2020-2022 | 双向4车道，长约1.3公里。 | 3.8 | 3.5 |
| 2 | 峙头智能物流产业园配套道路工程 | 新建实施 | 2023-2026 | 主线公路等级为二级公路，4.8公里，路基宽度12m，支线6.5m。 | 4.1 | 3 |
| 3 | 华峙地块配套道路工程 | 新建实施 | 2022-2024 | 长约2.4公里，其中一级2.1公里（34米、24米），三级0.3公里(12米)。 | 5.4 | 5.4 |
| 4 | 329国道复线（柴桥—白峰） | 新建实施 | 2025-2028 | 长约15公里，双向6车道，一级公路。 | 36 | 2 |
| 5 | 白峰四期码头进港公路拓宽工程 | 新建实施 | 2023-2025 | 长2.37公里，双向六车道，一级公路。 | 2 | 2 |
| 6 | 北仑春晓至鄞州天童公路工程 （北仑段） | 前期谋划 |  | 连接宝瞻公路和通途路延伸段，总长6.5公里，北仑段1.5公里。先期实施双车道，远期预留双向4车道一级公路条件。 | 1.8 |  |
| 4、城市道路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 富春江路（进港路-南外环） | 新建实施 | 2023-2025 | 长约11.6公里，双向6车道，高架快速路。 | 35 | 35 |
| 2 | 梅山快速通道 | 新建实施 | 2022-2025 | 长约21公里，双向6车道，高架快速路。 | 101.1 | 86 |
| 3 | 环城南路东延（东外环-富春江路） | 新建实施 | 2022-2025 | 鄞州段11公里，北仑段2公里，快速路。 | 3.8 | 3.8 |
| 4 | 镇浦大桥及接线工程 | 新建实施 | 2025-2027 | 长4.1公里，双向6车道，含跨甬江桥梁一座。 | 30 | 1 |
| 5 | 环城南路东延二期（北仑界-云台山路） | 新建实施 | 2023-2026 | 长约11.5公里，双向6车道。 | 31.6 | 22.1 |
| 6 | 恒山路东延（珠江路-临港二路） | 新建实施 | 2022-2024 | 长约1.85公里，宽42米，双向6车道。 | 5.59 | 5.59 |
| 6 | 云台山路（东泰巷-铁路北仑支线） 工程 | 新建实施 | 2021-2025 | 长约1.13公里，宽36米，双向6车道。 | 2.42 | 2.42 |
| 7 | 云台山路（铁路北仑支线-大运河路）工程 | 新建实施 | 2023-2025 | 长约2公里，宽36米，双向6车道。 | 13.3 | 13.3 |
| 8 | 坝头路西延（通途路-甬江南路）工程 | 新建实施 | 2024-2026 | 长约5公里，宽42米，双向6车道，主干路。 | 21.4 | 14 |
| 9 | 临港一路南延工程 | 新建实施 | 2024-2028 | 长度1.7公里，宽38米，双向6车道，主干路。 | 2.6 | 0.5 |
| 10 | 通途路东延（东外环-329国道） | 新建实施 | 2025-2028 | 西起东外环，东至富春江路，全长约10.2公里，标准横断面宽49米，双向6车道，高架快速路。 | 42.5 | 2 |
| 11 | 中河路南延工程 | 新建实施 | 2024-2027 | 长约15公里，双向6车道。 | 50 | 10 |
| 12 | 穿咸线（329国道-陈胜桥） 拓宽改建工程 | 新建实施 | 2023-2025 | 长2.7公里，全线拓宽至36米，双向4车道. | 3.5 | 3.5 |
| 13 | 小浃江路（东外环-陈山西路） | 新建实施 | 2025-2027 | 西起东外环，东至绕城高速，全长约5公里，标准横断面宽44米。 | 10.6 | 1 |
| 14 | 港口路改造提升工程 | 新建实施 | 2024-2026 | 兴中路段0.55公里，港口路段2.76公里，道路拓宽改造，断面宽36米，双向6车道。 | 3.5 | 2 |
| 15 | 海丰路（港湾路-港通路） | 新建实施 | 2022-2025 | 全长约2038米，宽36米，双向4车道，城市主干路，包括5座桥涵。 | 5.19 | 5.19 |
| 16 | 海润路（港城路-港通路） | 新建实施 | 2022-2025 | 全场约1579米，宽36米，双向4车道，城市次干路，包括3座桥梁。 | 5.8 | 5.8 |
| 17 | 迎潮路（梅东路-惊潮路） | 新建实施 | 2022-2025 | 全长约3.8公里，城市主干路、道路标准断面宽度36米，双向6车道。 | 7.1 | 7.1 |
| 18 | 环城南路东延二期（云台山路-柴桥） | 前期谋划 |  | 长约10.2公里，双向6车道，一级公路 | 29.8 |  |
| （二）港口水运 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁波-舟山港梅山港区6#-10#集装箱 码头工程 | 续建 | 2015-2023 | 新建15-20 万吨级泊位5个，新增通过能力430万TEU | 78.67 | 21.11 |
| 2 | 北仑港区宁波信润石化储运项目 | 续建 | 2017-2021 | 原协和二线码头改建为1个5万吨级液体化工品泊位 | 9.9 | 2 |
| 3 | 梅山港区滚装及杂货码头配套工程 | 续建 | 2020-2021 | 堆场设计年周转量为商品汽车12万PCU及空箱40万TEU | 3.1 | 0.3 |
| 4 | 信海油品仓储有限公司小田湾油库 二期项目 | 续建 | 2020-2022 | 各类储罐9座 | 2 | 1.9 |
| 5 | 大榭港区东华能源礁门石化码头 | 新建实施 | 2022-2025 | 新建5万吨级液化烃泊位2个 | 4.9 | 4.9 |
| 6 | 大榭港区中信礁门液体散货码头 | 新建实施 | 2022-2025 | 新建10万吨级液体散货码头1个 | 2 | 2 |
| 7 | 大榭港区招商国际集装箱码头 二期工程 | 新建实施 | 2021-2024 | 新建20 万吨级集装箱泊位1个 | 10.9 | 10.9 |
| 8 | 穿山港区光明码头改造为LNG码头 | 新建实施 | 2023-2026 | 改建LNG卸船泊位1个 | 4 | 2.5 |
| 9 | 柴桥穿山散杂货码头工程 | 新建实施 | 2023-2025 |  | 1 | 1 |
| 10 | 圆山陆岛交通码头 | 新建实施 | 2022-2024 |  | 2 | 2 |
| 11 | 梅山滚装码头二期工程 | 前期谋划 |  | 新建5 万吨级滚装泊位1 个，新增通过能力34.6PCU | 6 |  |
| （三）铁路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甬舟铁路 | 新建实施 | 2022-2027 | 新建高速铁路，双线，宁波段23.8公里 | 80 | 50 |
| 2 | 梅山支线 | 新建实施 | 2023-2026 | 新建梅山铁路货运支线项目 | 17 | 5 |
| 3 | 北仑支线复线 | 新建实施 | 2022-2026 | 新建北仑支线复线（邱隘至大碶段） | 30 | 15 |
| （四）通用航空 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅山通用航空 | 前期谋划 |  |  |  |  |
| （五）客运枢纽、货运场站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北仑铁路西站 | 新建实施 | 2022-2027 | 集合铁路（甬舟铁路）、公路（北仑长途客运）、轨道交通（2号线延伸）、常规公交、出租车、私家车为一体的综合客运枢纽 | 资金计入甬舟铁路 |
| 2 | 宁波舟山港穿山港区配套停车场 及物流服务中心 | 新建实施 | 2022-2024 | 华峙地块停车场、物流服务中心、配套道路等 | 25 | 24 |
| （六）公共交通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2号线二期北仑段 | 续建 | 2015-2022 | 1公里 | 5 | 2 |
| 2 | 6号线一期工程北仑段 | 新建实施 | 2022-2027 | 6.2公里 | 30 | 14 |
| 3 | 象山城际铁路梅山支线 | 新建实施 | 2022-2027 | 23.1公里 | 90 | 20 |
| 4 | 轨道交通1、2号线东延 | 前期谋划 |  | 26公里 | 110 |  |
| 5 | 梅山轨道快线 | 前期谋划 |  | 40公里 | 160 |  |
| 6 | 太河路中运量公交 | 新建实施 | 2023-2025 | 22.5公里 | 25 | 25 |
| 7 | 长江路公交专用道 | 新建实施 | 2021-2023 | 3.6公里 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 庐山路公交专用道 | 新建实施 | 2021-2023 | 4.8公里 | 2 | 2 |
| 9 | 城西停保场 （黄山路与新安江路交叉口以西） | 新建实施 | 2024-2025 | 30000平米 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 梅山北枢纽、停车场 （问津路与梅东路交叉口东南） | 新建实施 | 2021-2022 | 服务梅山产业集聚区、梅山保税港区，占地面积约1.75万平方米 | 1 | 1 |
| 11 | 春晓保养场 （沿海中线以南，东塘路以东） | 新建实施 | 2024-2025 | 占地约3.9万平方米。 | 2 | 2 |
| 12 | 小港枢纽站 （渡口路与江南东路交叉口西南） | 新建实施 | 2021-2022 | 接驳轨道2号线，占地约6000平方米。 | 0.55 | 0.55 |
| 13 | 北仑西站公交枢纽站 | 新建实施 | 2020-2027 | 接驳铁路北仑西站，5000平方米 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 梅山枢纽站（盐湖路以北，七星路以西） | 新建实施 | 2024-2025 | 5000平米 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 洋沙山公交场站 （春晓大道与东盘山路交叉口西北） | 新建实施 | 2019-2020 | 7200平米 | 0.7 | 0.7 |
| 16 | 季景路首末站 （季景路与渡口路交叉口东北） | 新建实施 | 2024-2025 | 3000平米 | 0.3 | 0.3 |
| 17 | 霞浦枢纽站（霞浦轨道站西北） | 新建 | 2024-2025 | 5000平米 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 横浦公交站 （太河路与进港路交叉口西南） | 新建 | 2024-2025 | 3600平米 | 0.36 | 0.36 |

# Text boxes

附件1